## Slide 1: 第五章 软件缺陷管理
Notes: 问：程序猿最讨厌康熙的哪个儿子。答：胤禩。因为他是八阿哥（bug） ====== 比如这个笑话，那来所缺陷管理那节课的破冰，开场环节就很合适

## Slide 2: 教学目标及重点
教学目标
  掌握软件缺陷及其管理有关的基本概念
  掌握软件缺陷分析及统计的方法
  掌握软件缺陷报告撰写的要求
  了解HP ALM缺陷管理功能
重点
  软件缺陷及其管理
  软件缺陷分析及统计
  软件缺陷报告撰写

## Slide 3
  5.1 软件缺陷

## Slide 4: 5.1.1 软件缺陷的定义
软件错误或软件缺陷是软件产品的固有成分，是软件“生来具有”的特征
软件缺陷包括检测缺陷和残留缺陷
错误
软件失效
软件错误
软件故障
Notes:     软件错误(Software Error)
    程序编译时出现的语法，拼写错误或者不正确的错误提示
    需求与用户要求不符或者文档中存在错误
    软件失效(Software Failure）
    功能部件执行其功能的能力的丧失
    系统部件丧失了执行所要求功能的能力
    程序操作背离了程序需求
    软件故障(Software Fault)
    检测缺陷是指软件在进入用户使用阶段之前被检测出的缺陷
    残留缺陷是指软件发布后存在的缺陷，包括在用户安装前未被检测出的缺陷以及检测出但未被修复的缺陷
    用户使用软件时，因残留缺陷引起的软件失效症状称软件故障

## Slide 5
Add Your Text in here
Add Your Text in here
一般符合下列5个规则之一，就是软件缺陷
软件未实现产品说明书要求的功能
软件出现了产品说明书指明不应该出现的错误
软件实现了产品说明书未提到的功能
软件未实现产品说明书虽未明确提及但应该实现的目标
软件难以理解、不易使用、运行缓慢或者——从测试员的角度看——最终用户会认为不好
5.1.1 软件缺陷的定义
Notes: 软件缺陷是存在于软件（文档、数据、程序）之中的那些不希望，或不可接受的偏差，即软件质量问题。
软件缺陷是软件开发过程中的“副产品”

## Slide 6: 软件缺陷带来的风险
5.1.1 软件缺陷的定义
代码错误
数据未被验证
操作流程不符合预期
安全性无法保证
使用过程复杂
系统无法正常启停
系统文件被破坏
系统性能下降
系统不可恢复
系统无法稳定运行
系统维护复杂

## Slide 7: 5.1.1 软件缺陷的定义
不符合文档编制与编码规定
测试过程不足
规程错误
文档编制错误
需求的不完善定义
客户——开发者通信失败
对软件需求的故意偏离
逻辑设计错误
编码错误
导致软件产生缺陷的九类原因

## Slide 8
软件缺陷产生的原因
调查研究表明：大多数软件缺陷并不是由于编码造成的，导致大多数软件缺陷产生的最大的原因是需求分析阶段，其次是在软件设计阶段。
5.1.1 软件缺陷的定义

## Slide 9
缺陷基本信息
编号 |  | 编号 | 
1 | 缺陷标题 | 8 | 缺陷的类型
2 | 标识 | 9 | 严重性
3 | 报告人 | 10 | 优先级
4 | 报告日期 | 11 | 关键词
5 | 程序的名称 | 12 | 缺陷描述
6 | 版本号 | 13 | 重现步骤
7 | 配置 | 14 | 结果对比
5.1.2 软件缺陷描述
Notes: 此处可给出演示项目中的 缺陷报告
基本信息也可以理解为缺陷属性

## Slide 10
4）缺陷来源
5.1.3 软件缺陷分类
Requirement
Architecture
Design
Code
Test（漏测）
Notes: 缺陷起源 缺陷引起的故障或事件第一次被检测到的阶段
缺陷来源 引起缺陷的起因
缺陷根源 发生错误的根本因素

## Slide 11: 5.1.5 缺陷管理责任分工
常见缺陷状态说明
序号 | 状态 | 描述
1 | New | 测试过程中新提交的缺陷
2 | Open | 新提交并指派给开发人员处理的缺陷
3 | Fixed | 开发人员已修复的缺陷，等待测试人员验证
4 | Reopen | 缺陷修改未达到目标，重新指派给开发人员处理
5 | Closed | 缺陷已修复并已经通过测试人员验证
6 | Rejected | 开发拒绝的缺陷，不需要修复或者不是缺陷
7 | Pending | 当前版本不能修复的缺陷
8 | Distract | 在上线前仍未修复，后续跟踪的缺陷
9 | Cancelled | 被取消的缺陷
常用缺陷状态说明表实例

## Slide 12: 5.1.5 缺陷管理责任分工
测试人员
5.3.1 测试人员的职责
可以
不可以
添加缺陷
回答相关人员对该缺陷的询问
修改缺陷的概要、缺陷级别、问题描述、附件附图、缺陷状态、测试版本、测试产品、功能模块、测试状态、问题定位、复测状态、注释评论等
验证缺陷
关闭缺陷
删除缺陷
修改缺陷的提交人

## Slide 13: 5.1.5 缺陷管理责任分工
测试主管和测试经理
5.3.2 测试主管和测试经理的职责
有全部管理、修改缺陷的权限。
指导和分配测试人员针对缺陷的工作。
参与缺陷会审会议，对缺陷的解决方案从测试团队的角度提出意见与建议。

## Slide 14: 5.1.5 缺陷管理责任分工
开发团队
5.3.3 开发团队的职责
可以
不可以
调查造成缺陷的根本原因
关闭缺陷
评估修复缺陷的风险和代价
修复缺陷
修改缺陷相关信息
删除缺陷
调整优先级、责任人、缺陷概要等。
Notes: 归类的ALM测试管理的权限里面

## Slide 15: 5.1.5 缺陷管理责任分工
项目经理
5.3.4 项目经理的职责
可以
不可以
添加缺陷
修复缺陷
可添加注释评论、可修改字段、修改缺陷概要、问题描述、附件附图、缺陷状态（不过无法直接标为closed）、修改人、优先级别、问题定位、处理意见、注释评论、是否复现、责任人、待测版本。
关闭缺陷

## Slide 16: 5.1.5 缺陷管理责任分工
缺陷会审团队的组成
5.3.5 缺陷会审团队
缺陷会审团队一般主要由开发团队、测试团队和项目经理共同组成。
参加人员：程序员、程序设计人员、测试人员
目的：通过阅读、讨论与争论促使问题的暴露
活动：代码会审会
Notes: 优先级别高和有争议的缺陷需要会审

## Slide 17: 5.1.5 缺陷管理责任分工
处理缺陷和改变缺陷状态的权限表
5.3.5 缺陷会审团队
权限 角色 | New | Open | Fixed | Reopen | Closed | Rejected | Pending | Distract
测试人员 | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | ×
开发人员 | × | × | √ | √ | × | √ | × | ×
项目经理 | × | × | √ | √ | × | √ | √ | √

## Slide 18: 缺陷生命周期