## Slide 1: 缺陷管理工具-Mantis
Notes: 在本文接下来的部分里，将详细地介绍使用mantis来进行缺陷管理的完整过程。

## Slide 2: 软件缺陷管理
1 Mantis概述
2 Mantis功能介绍
3 Mantis安装
4 Mantis初始配置
5 Mantis使用流程
6 Mantis实例应用
7Mantis使用总结

## Slide 3: 1 Mantis概述

## Slide 4: 1 Mantis概述
Mantis是一款开源的软件缺陷管理工具，是基于PHP技术的经量级缺陷跟踪系统，是以Web操作的形式来提供项目管理及缺陷跟踪服务。相比于同类型的其它缺陷管理工具，Mantis的功能不是很强大，但却很实用，完全可以满足中小型项目的缺陷管理及跟踪。

## Slide 5: 2 Mantis功能介绍

## Slide 6: 2.1 Mantis的基本特征
个人可定制的Email通知功能，每个用户可根据自身的工作特点只订阅相关缺陷状态邮件；
支持多项目、多语言；
权限设置灵活，不同角色有不同权限，每个项目可设为公开或私有状态，每个缺陷可设为公开或私有状态，每个缺陷可以在不同项目间移动；
主页可发布项目相关新闻，方便信息传播；
便的缺陷关联功能，除重复缺陷外，每个缺陷都可以链接到其他相关缺陷；
有各种缺陷趋势图和柱状图，为项目状态分析提供依据，如果不能满足要求，可以把数据输出到Excel中进一步分析；
流程定制不方便，但满足一般的缺陷跟踪。

## Slide 7: 2.2 Mantis缺陷跟踪流程
测试人员
开发人员
项目经理
开发人员
测试人员
报告Bug
确认问题
审查
分派给开发人员处理
处理Bug
测试
结束
反馈
报告
N
Y
N
Y
N
Y
新 建
反 馈
已分派
已解决
反 馈
已关闭
已确认

## Slide 8: 2.3 Mantis用户角色及权限的管理
用户 | 权限 | 工作范围
管理员 (administrator) | 高 低 | 管理和维护整个系统
项目经理 (manager) |  | 对整个项目进行管理
开发人员 (developer) |  | 负责整个软件的开发
修改人员 (updater) |  | 负责修改Issue
报告人员 (reporter) |  | 负责提交Bug报告
查看人员 (viewer) |  | 查看Bug流程及情况

## Slide 9
缺陷编号：缺陷的唯一标识。
模块信息：缺陷涉及的模块信息，包括模块名称、缺陷处理负责人、模块版本。
测试版本：描述的是该缺陷发现的测试版本号。
用例编号：发现缺陷时运行的测试用例，通过编号建立与缺陷之间的联系。
缺陷状态：缺陷的即时态，如：新建、反馈、已分派、已确认、已关闭等等。
报告人员：报告缺陷的测试人员的编号民或用户名。
报告日期：缺陷填报的日期。
重 现 性：可重现或不可重现。
重现步骤：和测试用例相关，描述的是发现该缺陷的步骤。
严重等级：可定制，默认为4级，P1(致命)、P2(严重)、P3(一般)、P4(轻微)。
缺陷类型：可定制，默认为功能缺陷、用户界面缺陷、计算缺陷、文档缺陷等等。
缺陷优先级：可定制，默认为必须修复、立即修复、应该修复、考虑修复。
……
2.4 Mantis的软件缺陷属性的定义

## Slide 10
多项目管理
问题录入
问题查询和关键词检索
问题更新
问题讨论
问题关联关系
2.5 Mantis多功能介绍
集成CVS
个人显示和E-mail通知设定
统计分析、报表生成和输出
用户管理
自定义域
系统设置

## Slide 11: 3 Mantis安装

## Slide 12
3.1 安装前准备
  Mantis 环境配置可选：
  IIS+PHP+MySQL+Mantis
  或 Apache+PHP+ MySQL+Mantis

## Slide 13
3.1 安装前准备
本方案的安装环境要求：
运行环境：windows XP/win7
XAMPP Windows 1.8.1
Mantis-1.2.15安装包
XAMPP 是一个快速搭建基于Apache、MySQL、PHP的编程调试环境的一个安装包，易于安装和设置。
Notes: XAMPP v1.8.1 包含以下功能组件:
Apache 2.4.3 MySQL 5.5.27 PHP 5.4.7 phpMyAdmin 3.5.2.2 FileZilla FTP Server 0.9.41 Tomcat 7.0.30 (with mod_proxy_ajp as connector) Strawberry Perl 5.16.1.1 Portable XAMPP Control Panel 3.1.0 (from hackattack142)

## Slide 14
3.2 安装步骤
Step1：安装并运行XAMPP ，然后启动Apache、MySQL服务
Notes: 安装XAMPP 的方法，解压XAMPP压缩包，双击里面的可执行文件，一次下一步；注意不要开启多个XAMPP

## Slide 15
3.2 安装步骤
Step2：将Mantis的压缩文件，解压到xampp的htdocs文件下，重命名为mantis，访问 http://localhost/mantis/admin/install.php 即可出现mantis的安装界面，在界面中输入以下信息：
Type of Database：Mysql
Hostname（for Database Server）：localhost
Username（for Database）：root
Password（for Database）：空（不输入）
Database name（for Database）：bugtracker
Admin username（to create database if required）：root
Admin password：空 （不输入）
Notes: 注意，将Mantis的压缩文件，解压到xampp的htdocs文件下，mantis是htdhocs的直接下级文件，不能再嵌套在别的文件夹中

## Slide 16
3.2 安装步骤
Step3：点击按钮， 生成数据库和表如下图所示。注意:这时已产生一个管理员帐号：administrator/root.

## Slide 17
3.2 安装步骤
Step4：点击Continue，进入到登录界面（如下图）,这样Mantis的安装就完成了。最后用Administrator /root登录之后，新增项目和用户，就可以正常使用了。
Notes: 安装完成

## Slide 18
3.2 安装步骤
Step5：设置Mantis为中文
Mantis 1.2.15中在config_inc.php（C:\xampp\htdocs\mantis）中如下增加一行即可汉化完毕。
$g_default_language='chinese_simplified';//固定设为中文
Notes: 保存后，刷新一下浏览器，mantis就成中文的了

## Slide 19
4 Mantis初始配置

## Slide 20
4.1 用户登录
打开浏览器，在地址栏输入http://localhost/mantis，根据你的帐户和密码登录mantis首页面。
Notes: 该软件为B/S架构软件，可通过部署服务器，在局域网内就可以使用浏览器通过IP地址访问服务器上部署的mantis软件，讲上文地址中的localhost换作对应的服务器IP地址。
该截图是汉化过的截图 和默认安装时候的界面不一样

## Slide 21
4.2 创建用户
在mantis系统中，admin账户具有创建用户的权限，点击管理-用户管理，
可以进入到用户管理界面

## Slide 22
4.2 创建用户
点击 创建账号，进入到创建用户界面，如下图，可以创建一个新用户
设置相应的参数点击保存即可，在操作权限设置中可为用户设置角色。
Notes: Mantis系统中，分别有几种角色：管理员、经理、开发人员、修改人员、报告人员、查看人员。每个角色所具备的权限不一样，权限的从大到小依次排列是：
管理员→经理→开发人员→修改人员→报告人员→查看人员

## Slide 23
4.3 创建项目
Mantis可以通过admin账户实现对多个项目的缺陷管理。在系统主页
面点击“管理”-“项目管理”-点击“创建新项目”，进入到创建项
目的界面

## Slide 24
4.3 创建项目
在右上角，可以在多个项目直接进行切换

## Slide 25
5 Mantis使用流程

## Slide 26: 5 Mantis的使用流程
New
Later
Invalid
Active
Reopen
Resolve
Closed
开发人员处理
测试人员审查
相关人员讨论
Mantis缺陷管理总流程图

## Slide 27
5 Mantis的使用流程
在Mantis进行管理缺陷的时候，可以根据公司中不同的角色以及对缺陷的多种处理方式，而具有不同的缺陷管理流程
Notes: 下面的几个流程是对可能存在的缺陷管理流程的举例
使用mantis进行缺陷管理师，需要提前创建好用到的各种角色

## Slide 28
5.1 Mantis的使用流程 流程一
第一步
报告
第二步
审核
第三步
修改
第四步
测试
第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
关闭
第五步
一个问题来了以后，经过审核人审核，提出修改意见，然后指派给修改人员，修改人员修改完成后指派测试人员，或者由审核人指派测试人员，测试完毕后关闭。如果有问题仍然存在，问题状态为反馈，完成度为重新打开。

## Slide 29
5.2 Mantis的使用流程 流程二
第一步
报告
第二步
审核
第三步
第四步
测试
第一步
第二步
第三步
第四步
关闭
当审核认为不需要修改的时候可以直接将问题分派给测试人员，由测试人员测试。如果有问题仍然存在，问题状态为反馈，完成度为重新打开。

## Slide 30
第一步
报告
第二步
审核
第三步
修改
第四步
搁置
第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
激活
第五步
当前的条件受限使得无法修复该Bug时，进入搁置状态，直至不再受限，即再度开启重新激活该Bug。
5.3 Mantis的使用流程 流程三

## Slide 31
6 Mantis实例应用

## Slide 32: 6.1 创建项目
点击管理-〉项目管理

## Slide 33: 6.2 报告缺陷
点击提交问题
Notes: 注意：需要先切换到iSim项目，输入需要提交缺陷的相关 信息，可以将该缺陷指派给某个开发人员，最后点提交报告

## Slide 34: 6.3 分派任务
点击察看问题，点击具体问题，出现页面中选择分派给）

## Slide 35: 6.4 察看问题
点击察看问题可以观看问题总揽情况

## Slide 36
察看问题（点击任意问题可以查看问题详细情况）
6.4 察看问题

## Slide 37: 6.5 修复情况
点击我的视图，即可看到，未分派的、我报告的、以解决的最近\
修改的等问题情况

## Slide 38: 6.6 问题状态
分派给开发人员的问题修复完可以修改问题状态，测试
人员核实后根据情况修改问题状态

## Slide 39: 6.7 导出问题
导出问题为.xls格式（点击察看问题，出现界面上点
击导出Excel即可）

## Slide 40: 7 总结
Mantis是基于PHP+MySQL的开源的Web缺陷跟踪系统，安装起来比较简单。Mantis支持个人可定制的通知功能，每个用户可根据自身的工作特点，只订阅相关的缺陷状态邮件;支持多项目、多语言;支持灵活的权限设置，不同的角色有不同权限，每个项目可设为公开或私有状态，每个缺陷也可设为公开或私有状态，每个缺陷还可以在不同项目移动;主页上可发布项目相关新闻，方便信息传播;方便缺陷关联，除重复缺陷外，每个缺陷都可以链接到其他相关缺陷。

## Slide 41: 7 总结
Mantis非常适合中小软件企业软件项目研发和测试中的缺陷管理，
但对于大型软件开发的测试来说显得有些不足或单薄了。基于
Mantis来进行缺陷管理流程的学习和实践是非常适宜和有意义的。

## Slide 42: Q&A