## Slide 1: 第六章 软件测试过程及其管理

## Slide 2: 本章教学目标及重点
教学目标
  - 掌握软件测试过程模型、软件测试过程中的活动及管理内容
  -了解软件测试过程度量、软件测试过程成熟度以及软件测试过程改进等基本概念
  -了解软件测试过程中的配置管理及组织管理
  -了解惠普测试管理工具ALM
重点
  - 软件测试过程模型、软件测试过程中的活动及管理内容
Notes: Lj0817：6.2的内容需要与6.1.2的内容一致；6.2.7配置管理需要与4.1.1关测试配置的内容必须一致

## Slide 3: 6.2 软件测试过程管理
Notes: 这一节主要学习测试过程管理，我们主要学习一下过程管理模型，过程管理都要管理些什么内容。

## Slide 4: 6.2 软件测试管理过程
  流程图是流经一个系统的信息流、观点流或部件流的图形代表,利用一定的符号将实际的流程以图形方式呈现出来。
流程图
测试策划流程图
Notes: 从测试管理挪过来的

## Slide 5: 6.2 软件测试管理过程
  软件测试流程图
Notes: 软件测试项目启动，接下来进行需求分析

## Slide 6: 6.2 软件测试管理过程
  软件测试过程主要工作内容
测试项目启动
测试实施和执行
测试结果的审查和分析
测试设计和测试开发
制定测试计划
制定需求分析

## Slide 7: 6.2 软件测试管理过程
  软件测试过程管理

## Slide 8: 6.2.1 软件测试过程管理的理念
  尽早测试
  含义
  1、测试人员早期参与软件项目，及时开展测试的准备工作
  2、尽早开始测试执行
  意义
  1、降低成本
  2、规避风险
W
Notes: 尽早测试是从W模型抽象出来的理念。尽早展开测试工作，测试人员能在早期了解测试的难度，预测测试的风险，从而有效提高了测试效率，规避测试风险，尽早发现软件缺陷，，降低BUG修复成本 。。。但也不是盲目的提前测试活动，要达到必须的测试就绪点。

## Slide 9: 6.2.1 软件测试过程管理的理念
含义
  1、测试内容包括需求、设计文档、代码、用户文档等
  2、软件开发及测试人员（有时包括用户）全面地参与 到测试工作中
  意义
  全方位把握软件质量，尽可能排除影响软件质量的因素， 满足需求。
W
全面测试

## Slide 10: 6.2.1 软件测试过程管理的理念
  全过程测试
  含义
  1、测试人员关注开发过程，对各种变化作出响应。
  2、测试人员要对测试的全过程进行全程的跟踪，及时调整测试策略
  意义
  及时应对项目变化，降低测试风险
VV

## Slide 11: 6.2.1 软件测试过程管理的理念
  独立的迭代测试
  含义
  1、着重强调测试的就绪点
  2、测试过程是独立的
  3、迭代的测试
  意义
  只要测试条件成熟，测试准备活动完成，测试的执行活动就可以开展。
H

## Slide 12: 6.2.2 软件测试计划与测试需求
  定义
软件测试计划是指导测试过程的纲领性文件，包含了产品概述、测试策略测试方法、测试区域、测试配置、测试周期、测试资源、测试交流、风险分析等内容。

## Slide 13: 6.2.2 软件测试计划与测试需求
  1）测试计划文档形成步骤
计划
修改
继续
准备
检查

## Slide 14: 6.2.2 软件测试计划与测试需求
  2）测试计划阶段划分
计划初期
确定需求、层次
确定目标
计划起草
内部审查
计划讨论、修改
多方审查
定稿和审批
Notes: 确定软件测试目标，并使其可以量化、度量和相对集中。可通过对用户需求文档和
设计规格文档的分析，来确定被测软件的质量要求和测试需要达到的目标。

## Slide 15: 6.2.2 软件测试计划与测试需求
3）测试计划的要点
计划的目的
项目的范围和目标，各阶段的测试范围、技术约束和管理特点
项目估算
工作量、成本、时间估算依据
风险计划
测试可能存在的风险分析、识别，以及风险的回避、监控、管理
Notes: 软件测试计划的内容主要包括产品基本情况、测试需求说明、测试策略和记录、测试
资源配置、计划表、问题跟踪报告、测试计划的评审、结果等。

## Slide 16: 6.2.2 软件测试计划与测试需求
  3）测试计划的要点
日程
分解项目结构，制定时间/资源表
项目资源
人员、硬件和软件等资源的组织和分配
跟踪和控制机制
质量保证和控制、变化管理和控制等
Notes: 测试计划书的内容也可以按集成测试、系统测试、验收测试等阶段去组织，为每一个
阶段制定一个计划书，也可以为每个测试任务/目的（安全性测试、性能测试、可靠性测试等）制定特别的计划书。

## Slide 17: 6.2.2 软件测试计划与测试需求
  4）测试计划的编写内容
测试环境
测试基本原理和策略
测试计划阶段划分
测试计划要点
功能描述和功能覆盖说明
测试用例清单
测试开始和退出准则
PLAN
Notes: 测试计划书的内容也可以按集成测试、系统测试、验收测试等阶段去组织，为每一个
阶段制定一个计划书，也可以为每个测试任务/目的（安全性测试、性能测试、可靠性测试等）制定特别的计划书。

## Slide 18: 6.2.2 软件测试计划与测试需求
  软件测试需求收集途径
  与被测软件相关的各种文档资料
  与客户或系统分析员的沟通
  业务背景资料
  正式与非正式的培训
  其他
Notes: 其他。如果以旧系统为原型，以全新的架构方式来设计或完善软件，那么旧系统的
原有功能跟特性就成为了最有效的测试需求收集途径。
在整个信息收集过程中，务必确保软件的功能与特性被正确理解。这要求测试需求分
析人员必须具备优秀的沟通能力与表达能力。

## Slide 19: 6.2.2 软件测试计划与测试需求
  测试需求分析考虑的因素
  测试阶段
  被测软件的特性
  测试焦点
  在测试需求分析过程中，要确定测试需求的优先级别
  对测试需求的覆盖率的要求

## Slide 20: 6.2.2 软件测试计划与测试需求
  软件测试测试需求的评审
  内容
  完整性审查 准确性审查
  方式
  相互评审、交叉评审 轮查 走查 小组评审 审查
  评审人员组成
  开发经理 项目经理 测试经理 系统分析人员 相关开发人员 测试人员等
Notes: 审查和小组评审很相似，但更为严格，是最系统化、最严密的评审形式，包含了制定计划、准备和组织会议、跟踪和分析审查结果等。

## Slide 21: 6.2.2 软件测试计划与测试需求
  制定测试策略
  要使用的测试技术和工具
  测试完成标准，用以计划和实施测试，及通报测试结果
  影响资源分配的特殊考虑
Notes: 当前测试的目标是针对某个应用软件系统或程序的。具体的测试任务目标是测试要达到的预期结果有哪些，
在规定的时间内哪些测试内容要完成，软件产品的特性或质量在哪些方面得到确认等。
测试策略还要描述测试不同阶段（单元测试、集成测试、系统测试）的测试对象、范围和方法以及每个阶段内所要进行的测试类型
（功能测试、性能测试、压力测试等）

## Slide 22: 6.2.2 软件测试计划与测试需求
  确认测试方法
是否需要执行被测软件
静态测试
动态测试
是否针对系统的内部结构和具体实现算法
白盒测试
黑盒测试
Notes: 静态测试，如规格说明书、程序代码的审查，在工作中容易被忽视，在测试策略上应说明如何加强这些环节。

## Slide 23: 6.2.3 软件测试设计和开发
软件测试设计则是将测试需求转换成测试用例的过程，它要描述测试环境、测试执行的范围、层次和用户的使用场景以及测试输入和预期的测试输出等。
测试计划
测试需求
测试设计
Notes: 审查和小组评审很相似，但更为严格，是最系统化、最严密的评审形式，包含了制定计划、准备和组织会议、跟踪和分析审查结果等。

## Slide 24: 6.2.3 软件测试设计和开发
  测试设计与开发的主要内容
  制定方案
  设计测试用例
  设计测试用例特定的集合
  测试开发
  测试环境的设计
Notes: 软件测试设计中，要考虑的要点有：①所设计的测试技术方案是否可行、是否有效、
是否能达到预期的测试目标；②所设计的测试用例是否完整、边界条件是否考虑、其覆盖
率能达到多高；③所设计的测试环境是否和用户的实际使用环境比较接近。

## Slide 25: 6.2.3 软件测试设计和开发
  测试用例设计的方法和管理
黑盒测试用例设计方法
白盒测试用例设计方法
逻辑覆盖 基于程序结构的域 数据流
等价类划分、因果图法、边值分析
Notes: 审查和小组评审很相似，但更为严格，是最系统化、最严密的评审形式，包含了制定计划、准备和组织会议、跟踪和分析审查结果等。

## Slide 26: 6.2.3 软件测试设计和开发
  测试用例具有的属性
  优先级
  目标性
  测试用例所属的范围
  关联性
Notes: 审查和小组评审很相似，但更为严格，是最系统化、最严密的评审形式，包含了制定计划、准备和组织会议、跟踪和分析审查结果等。

## Slide 27: 6.2.3 软件测试设计和开发
  软件测试开发
设立测试脚本开发环境
建立外部数据集合
执行录制测试初始化过程
将录制的测试脚本进行组织、调试和修改
编写测试脚本
  开发步骤
  测试开发常见的问题
  脚本开发
Notes: 测试开发很乱，与测试需求或测试策略没有对应性；测试过程不可重用；测试过程被
作为一个编程任务来执行，导致脚本可移植性差。这些问题应该避免，在脚本的结构、模
块化、参数传递、基础函数等方面设计好。

## Slide 28: 小结
软件测试流程
软件测试计划的主要内容
测试需求的输入是什么
软件测试的类型
白盒测试、黑盒测试的区别

## Slide 29: 6.2.4 软件测试执行
  测试执行分类
手工测试
手工输入
自动化测试
测试工具

## Slide 30: 6.2.4 软件测试执行
  测试阶段目标的检查
代码审查
单元测试
集成测试
系统测试
验收测试

## Slide 31: 6.2.4 软件测试执行
  测试用例执行的跟踪

## Slide 32: 6.2.4 软件测试执行
  BUG的跟踪和管理
①设计好bug 的信息等；
②及时处理bug；
③跟踪bug 状态；
④对bug 进行会审；
⑤对bug进行分析。

## Slide 33: 6.2.4 软件测试执行
  和项目组外部人员的沟通
  测试执行结束和测试总结
《测试总结报告》
审查测试全过程
结束标志
对当前状态的审查
项目总结

## Slide 34: 6.2.5 软件测试文档
  概念
描述要执行的软件测试及测试的结果
  软件测试文档的作用
提高软件测试过程的能见度
提高测试效率
便于交流与合作
提升测试人员经验
监控项目测试
有利于测试工作的开展
Notes: 提高软件测试过程的能见度
文档化能规范测试问题的反馈，提高测试效率
便于团队成员之间的交流与合作
测试文档是测试人员经验提升的最好途径
有利于项目测试的监控作用
有利于测试工作的开展

## Slide 35: 6.2.5 软件测试文档
  测试文档常见问题
编写不够规范
没有统一入库管理
实用性不强
  测试文档的管理
  测试文档与测试过程的关系
Notes: 文档管理：1.建立测试文档管理制度；2.文档版本管理，而且非常重要；
3.创建测试文档库的访问规则，这是文档管理的重要环节
4.使用工具管理文档

## Slide 36: 6.2.6 软件测试用例、测试数据与测试脚本
  测试用例
为某个特殊目标而编制的一组测试输入、执行条件以及预期结果
  测试数据
在测试中使用的实际值（集合）或执行测试 需要的元素
  测试脚本
  自动执行测试过程（或部分测试过程）的计算机可读指令

## Slide 37: 6.2.6 软件测试用例、测试数据与测试脚本
  测试用例的作用
指导测试的实施
规划测试数据的准备
编写测试脚本的“设计规格说明书
评估测试结果的度量基准
分析缺陷的标准

## Slide 38: 6.2.4 软件测试执行
  编制测试用例的方法
编写测试用例文档
测试用例的设置
设计测试用例
对测试用例的评审
测试用例的修改更新
Notes: 测试用例文档由简介和测试用例两部分组成。简介部分编制了测试目的、测试范围、
定义术语、参考文档、概述等。测试用例部分逐一列示各测试用例。每个具体测试用例都
将包括下列详细信息：用例编号、用例名称、测试等级、入口准则、测试输入、操作步骤、
期望结果（含判断标准）、出口准则、注释等。
测试用例可以按功能设置、路径设置以及这两者的组合。
按功能测试是最简捷的，按用例规约遍历测试每一功能。
对于复杂操作的程序模块，其各功能的实施是相互影响、紧密相关、环环相扣的，可
以演变出数量繁多的变化。没有严密的逻辑分析，产生遗漏是在所难免的。路径分析是一
个很好的方法，其最大的优点是在于可以避免漏测试。

## Slide 39: 6.2.6 软件测试用例、测试数据与测试脚本
  测试用例管理软件
  基于需求的测试用例
测试需求分析和测试用例设计参照的是软件需求规格说明书。
任务需求
用户需求
功能需求
Notes: Lj0817：管理软件要表达什么？

## Slide 40: 6.2.6 软件测试用例、测试数据与测试脚本
  测试数据
测试用例与测试数据的关系
没有测试数据，将无法实施和执行测试
测试数据的属性
深度、宽度、范围及构架
测试数据的自动生成
减轻测试人员的劳动强度，节省整个软件开发费用
Notes: 深度是在测试中所使用数据的容量或数量；测试数据深度与用做输入和用于支持测试（在预先存在的数据中）的测试数据相关；
宽度是指测试数据值变化的程度。

## Slide 41: 6.2.6 软件测试用例、测试数据与测试脚本
  测试脚本：可以被自动化测试工具执行的一系列指令
测试脚本用途
对目标软件的变化有更大的应变能力
测试脚本语言
脚本语言的一种
Notes: 测试脚本对目标软件的变化有更大的应变能力。例如，假设软件的登录部分已经改变。
在遍历该登录部分的所有测试用例中，只有关于登录的测试过程和测试脚本需要进行改变。

## Slide 42: 6.2.7 软件测试过程中的配置管理
  软件测试配置管理的对象
软件测试计划
测试方案（用例）
测试版本
测试工具及环境
测试结果

## Slide 43: 6.2.7 软件测试过程中的配置管理
  软件测试管理的配置目标
控制和审计测试活动的变更
建立基线
记录、跟踪变更请求
标识和控制软件测试活动或产品

## Slide 44: 6.2.7 软件测试过程中的配置管理
  软件测试配置管理的阶段划分
需求阶段
需求调研和需求分析
编码阶段
概要设计和详细设计
设计阶段
编码
测试和试运行阶段
阶段
单元测试、集成测试、系统测试等
运行和维护阶段
产品发布和维护

## Slide 45: 6.2.7 软件测试过程中的配置管理
  如何建立软件测试配置管理过程
  测试配置管理的主要参与人员及其分工
建立配置变更控制委员会
SCM 库的建立和使用
配置状态报告
评审、审计和发布过程
项目经理
配置变更控制委员会
配置管理员
开发人员
Notes: 软件配置管理库（SCM 库）

## Slide 46: 6.2.7 软件测试过程中的配置管理
  软件测试配置管理中的版本控制
  有效地控制软件测试版本的方法
对测试版本的标识、对不同的版本进行编号
制定版本发布计划
强化测试准入条件
强化 BUG 管理
做好版本控制
积极解决问题的态度

## Slide 47: 6.2.8 软件测试过程中的组织管理
  目的
  项目组织形式
生产出高质量的软件产品

## Slide 48: 6.2.8 软件测试过程中的组织管理
  软件项目测试组织的人员组成
人员
组成
测试经理
测试组长
测试工程师
其他（测试支持人员）

## Slide 49: 6.2.8 软件测试过程中的组织管理
  确定测试组规模
  百分比法 项目规模
  测试人员分阶段的投入
需求评审
组长1 人，成员包括系统分析员，软件开发管理者，软件设计、开发和测试人员和用户
设计评审
组长1 人，成员包括系统分析员、软件设计人员、测试负责人员各1 人
程序的测试
组长1 名，具有一定的分析、设计和编程经验的专业人员

## Slide 50: 6.2.8 软件测试过程中的组织管理
  测试小组
  的运行
项目组提交系统测试申请
由测试主管审查并通过，成立测试小组，确定组长
测试组长，制定测试方案、测试计划
测试主管审核通过，成立测试组
测试执行，提交缺陷
进入稳定期测试
通过稳定期测试
测试组长填写综合测试报告，发布产品
测试部门解散测试小组
测试总结，形成文档，纳入测试管理

## Slide 51: 6.3 惠普软件测试管理

## Slide 52: 6.3 惠普软件测试管理
  HP ALM
  ALM（application lifecycle management）应用程序生命周期管理
  ALM测试管理的核心内容
需求管理
测试计划，调度和执行
发布和周期管理
缺陷管理
流程和状态的实时报告
与开发环境集成

## Slide 53: 6.3 惠普软件测试管理
  ALM的作用
  定义需求和测试目标
  制定测试计划，开发测试用例
  创建自动化脚本并存储
  QA执行测试，汇报结构，提交缺陷
  检查并修复缺陷
  创建应用状态报告，管理资源分配
  对应用发布的就绪状况作出决策
Notes: Lj0817：需要说明ALM与本节相关的功能

## Slide 54: 小结
测试用例的编写依据
测试用例的作用
测试配置管理的内容
手工测试和自动化测试
测试文档包括哪些，作用是什么
ALM的作用

## Slide 55: 作业
画出常用软件测试流程图
需求分析的作用是什么？输入是什么？
配置管理的内容包括哪些？进入的标准是什么？
测试用例的作用？
常见的测试用例设计方法。
ALM的作用是什么？